Manuel Revuelto de la Fuente
03/06/2021
2 DAM
IES Ítaca
Tutor: Julian Veron Piquero

# 1. Documento Descripción del proyecto

Este proyecto se trata de un a aplicación que ya existe a día de hoy y que esta bastante popularizada en muchos centros de estudio. Se trata de la aplicación web llamada SIGAD. Esta es una aplicación en la que se registran tanto los alumnos como los profesores, y es una herramienta que sirve para la comunicación entre los centros de estudio y las familias de los alumnos.
Mi aplicación se va a basar en algo similar pero bastante mejorado, ya que el SIGAD tiene muchos años y esta hecho con unas tecnologías bastante anticuadas.
Esta aplicación dispondrá de un montón de tipos de usuarios, tanto usuarios de desarrollo para la corrección de la aplicación, el testeo de esta, y para regular los comentarios y los mensajes que se manden. También tendrá usuarios de profesores para que estos puedan subir las calificaciones y comentarios al sigad, tanto usuario para las familias. De aquí la primera diferencia y desde mi punto de vista la mas importante. La creación de dos usuarios diferenciados entre si, uno para los padres de los alumnos desde la cual se podrías comunicar con los profesores y tutores de sus hijos. Y otra a parte para los alumnos, desde la cual estos podrán mirar tanto sus calificaciones, como sus faltas, como los comentarios que les pusieran los profesores.
## 1.1. Contexto del proyecto
### 1.1.1.Ámbito y entorno

Esta aplicación esta creada para un entorno educativo y académico. Para fomentar sobretodo la relación entre los profesores, los alumnos y los padres de los alumnos.
### 1.1.2.Análisis de la realidad.

A día de hoy existen muchas aplicaciones usadas por los centros de estudios tanto de primaria como secundaria, bachillerato, en los grados superiores o incluso en la universidad. El problema es que no hay ninguna aplicación generalizada que puedan usar todos los estudiantes. Ademas cada aplicación ofrece un servicio distinto.
El objetivo de mi aplicación es unificar todas estas aplicaciones que ya existen y que la gente ya usan para que no tengan que usar una aplicación para cada cosa y solamente tengan que estar pendientes de esta aplicación.
Esta aplicación tendrá muchos tipos de usuarios, y estos usuarios dependerán de lo que esta estudiando cada persona. No tendrá el mismo usuario un alumno de primaria que no necesita comunicarse con sus profesores, ni un alumno de grado superior que ya es mayor de edad y son ellos los que se comunicaran con los profesores.
De este modo haciendo un análisis de la realidad, hace falta una aplicación que incluya las funciones de todas las demás aplicaciones que están en uso a día de hoy pero unificando todas en una sola.
### 1.1.3.Solución y justificación de la solución propuesta

El problema que yo he encontrado es la falta de una aplicación que se puedan usar en todos los estudios y que la puedan usar todos los estudiantes. Una aplicación que sea facil de usar e intuitiva para todos los públicos. También con esta aplicación se busca que pueda ser disponible para todas las aplicaciones y gente de todas las edades. Y de este modo poder llegar a las máximas personas posibles y que sea para todo el mundo.
Para ello la solución que propongo yo es una aplicación.
### 1.1.4.Destinatarios.

Como ya he comentado antes, el objetivo que tengo al crear esta aplicación es que pueda estar disponible para todos los públicos, desde gente mas joven hasta padres o incluso abuelos con menos conocimientos sobre la informática.
A parte de que sea fácil de usar para todos los públicos, gracias a la tecnología que estoy usando va a poder estar disponible para todas las plataformas, desde plataformas como ios o android, como una aplicación web que se pueda abrir desde cualquier navegador.
## 1.2. Objetivo del proyecto

El objetivo de mi proyecto es que todo el mundo tenga una plataforma donde poder tener una comunicación fácil y fluida tanto con los tutores, con profesores, o incluso con el centro donde cada alumno estudie. De esta manera poder haber una comunicación mas fluida cómoda y mejorada entre los centros de estudios y las familias.
A parte de introducir esta funcionalidad que no tiene ninguna de las otras plataformas, la aplicación también incluiría un apartado donde los profesores pudieran subir tanto los apuntes como todo tipo de cosas para facilitar a los alumnos la materia que tienen que estudiar.
Este proyecto proporcionaría a los alumnos mas cercanía con sus profesores y de este modo poder hacer de la enseñanza y de los estudios algo mas entretenido y cómodo.
## 1.2. Objetivo del proyecto en lengua extranjera
The goal of my project is that everyone has a platform where you can have an easy and fluid communication with both tutors, teachers, or even with the center where each student studies. In this way there can be a more fluid, comfortable and improved communication between schools and families.
Apart from introducing this functionality that none of the other platforms have, the application would also include a section where teachers could upload both the notes and all kinds of things to facilitate the students the subject they have to study.
This project would provide students with more proximity to their teachers and thus be able to make teaching and studying more entertaining and comfortable.
# 2. Documento de Acuerdo del proyecto.
## 2.1. Requisitos funcionales y no funcionales.
## 2.2. Tareas
## 2.3.Metodología a seguir para la realización del proyecto.
## 2.4.Planificación temporal de tareas.
## 2.5.Presupuesto (gastos, ingresos, beneficio)
## 2.6.Contrato/Pliego de condiciones
## 2.7. Análisis de riesgos

# 3. Documento de análisis y diseño
## 3.1 Modelado de datos.
## 3.2 Análisis y diseño del sistema funcional
## 3.3 Análisis y diseño de la interfaz de usuario.
## 3.4 Diseño de la arquitectura de la aplicación
### 3.4.1 Tecnologías/Herramientas usadas y descripción de las mismas
### 3.4.2 Arquitectura de componentes de la aplicación

# 4. Documento de implementación e implantación del sistema
## 4.1 Implementación
## 4.2 Pruebas

# 5. Documento de cierre

## 5.1. Documento de instalación y configuración.
## 5.2. Manual de usuario
## 5.3. Resultados obtenidos y conclusiones.
## 5.4. Diario de bitácora

# 6. Bibliografía.
# 7. Anexos.